ABSTRAK

AHMAD FAJARSYAH A, Percepatan Waktu Pengerjaan Proyek Konstruksi dengan Menggunakan Metode Fast Track. Skripsi. Jakarta: Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Fast Track pada pelaksanaan proyek konstruksi pada proyek pembangunan Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berlokasi di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur.

Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan Gedung BNPB pada bulan September 2013 hingga Mei 2014 dengan metode survey dan wawancara. Setelah survey dan wawancara dilakukan di lokasi penelitian, data-data yang diperoleh dijadikan instrumen dalam pembuatan kuisioner yang selanjutnya diberikan kepada lima orang responden yang dianggap ahli pada bidang konstruksi.

Hasil penelitian ini untuk waktu pengerjaan proyek didapat persingkatan waktu selama 21 hari dari waktu yang direncanakan, dengan penambahan biaya yang ditinjau dari segi upah pekerja sebesar Rp. 197.400.000,- atau sebesar 3,4% lebih tinggi dari biaya upah sebelum penelitian ini dilakukan dengan nilai Cost Slope Rp. 9.400.000,-

ABSTRACT

AHMAD FAJARSYAH A, Time Acceleration Construction Projects by Using Fast Track Method. Thesis. Jakarta: Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, State University of Jakarta, 2015.

This study aimed to determine the effect on the implementation of the Fast Track method of construction projects on Badan Nasional Penanggulangan Bencana building construction project located in Pramuka Raya, East Jakarta.

This study was conducted at BNPB building construction project on September 2013 until May 2014 with a survey and interview methods. After the surveys and interviews conducted in the study area, the data obtained by the instrument used in the manufacture of a questionnaire which is then given to the five respondents who are considered experts in the field of construction.

The results of this study for the project timeline obtained  during the 21-day period of time planned, with additional costs in terms of labor costs Rp. 197 400 000, - or by 3.4% higher than the cost of wages prior to the study conducted by the Cost Slope value of Rp. 9.4 million, -

.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA DOSEN		        TANDA TANGAN	  TANGGAL

Anisah, M.T.	      	                    .................................	.........................

(Dosen Pembimbing Materi)

Adhi Purnomo, M.T	 	        .................................	.........................

(Dosen Pembimbing Metodologi)

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

NAMA DOSEN		        TANDA TANGAN	 TANGGAL

Winoto Hadi, M.T   	  ................................	 ....................

(Ketua Penguji)

Dr. Gina Bachtiar, M.T	 ................................	 ....................

(Anggota Penguji)

Lenggogeni, M.T             	 ................................	.....................

(Anggota Penguji)

Tanggal Lulus : 29 Januari 2015

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

- Karya tulis skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di perguruan tinggi lain.

- Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari dosen pembimbing.

- Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

- Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta,  Januari 2015

Yang Membuat Pernyataan

Ahmad Fajarsyah A

5415 07 2453

KATA PENGANTAR

Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW atas segala suri teladannya. Dengan kesemua nikmat ini pula sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Percepatan Waktu Pengerjaan Proyek Konstruksi dengan Menggunakan Metode Fast Track”.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

- Bapak Drs. Dadang Suyadi S, MS selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta.

- Bapak R. Eka Murtinugraha, M.Pd selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Teknik Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta.

- Ibu Dr. Gina Bachtiar, MT selaku Koordinator Skripsi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta.

- Ibu Anisah, ST, MT selaku pembimbing materi dalam penulisan skripsi ini.

- Bpk Adhi Purnomo, ST, MT selaku pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi ini

- Ibu Lenggogeni MT selaku pembimbing akademik.

- Ibu dan Bapak tercinta serta keluarga, atas segala kasih sayang, doa, perhatian, semangat, fasilitas, dan pelajaran hidup yang telah diberikan, Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khoiro.

- Seluruh rekan-rekan Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta, khususnya angkatan 2007 atas bantuan yang telah diberikan.

- Seluruh pihak yang membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis melaksanakan penelitian Skripsi dan penyusunan laporan Skripsi.

Penulis menyadari mungkin masih ada kekurangan dalam skripsi ini baik dari segi materi maupun penyusunannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bidang Pendidikan Teknik Bangunan bagi yang membacanya. Amin.

Jakarta, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ……………………………………………………………….…...	ii

ABSTRACT …………………………………………………………………..	iii

LEMBAR PERSETUJUAN …………………………………………………	iv

LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………….	v

LEMBAR PERNYATAAN …………………………………………………	vi

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….	vii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………	ix

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………	xii

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………	xiii

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………	xiv

BAB I	PENDAHULUAN …………………………………………….……	1

  - Latar Belakang Masalah………………………………………....	1

  - Identifikasi Masalah ……………………………………………..	3

  - Pembatasan Masalah ……………………………………………. 	4

  - Perumusan Masalah …………………………………………..…	5

  - Kegunaan Penelitian ……………………………………….……	5

BAB II	KERANGKA TEOROTIS, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN ……………………………………….	6

2.1 Kerangka Teoritis ………………………………………............	6

2.1.1 Perencanaan Proyek konstruksi ……………………………	6

2.1.2 Penjadwalan Proyek Konstruksi …………………………..	7

1. Bakuan Proses Konstruksi ………………...………...…. 	8

2. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Proyek ...……….….…	8

2.1.3 Metode Penjadwalan Proyek …………….…………………	11

1. Metode Diagram Batang (Bart Graph Method) ……..….	11

2. Diagram Jaringan (Network Diagram) ………………….	12

3. Metode Linear (Linear Scheduling Method) ……………	14

4. Metode Probabilitas (PERT) …………………………….	15

2.1.4 Pengendalian Proyek Konstruksi …………………………..	15

2.1.5	Proyek Badan Nasional Penanggulangan Bencana ………..	17

2.1.6 Metode Fast Track ………………………………………....	20

1. Pengertian Fast Track ……………………………..…….	20

2. Langkah-langkah / Ketentuan dalam Fast track ………..	21

3. Asumsi pada Fast track …………………………………	22

4. Analisa pada Fast Track …………………………..….…	23

2.2 Penelitian yang Relevan ……………………………………….…	23

2.3 Kerangka Berfikir ……………………………………………….. 24

2.4 Hipotesis Penelitian …………………………………………...…	26

BAB III 	METODE PENELITIAN ……………………………………..……	27

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ……………………………………	27

3.2 Metode Penelitian ……………………………………………..…	27

3.3 Rancangan Penelitian ……………………………………………	27

3.4 Instrumen Penelitian ……………………………………….……	27

3.5 Prosedur penelitian ………………………………………………	28

3.6 Teknik Analisis Data ……………………………………….……	29

BAB IV HASIL PENELITIAN ……………………………………………..	31

4.1 Data Kuisioner …………………………………………………..	31

4.2 Hasil dan Analisa ……………………………………………….	32

4.2.1 Hasil Kuisioner ……………………………………………	32

4.2.2 Hasil Fast Track ………………………………………….	46

4.2.2.1 Waktu ……………………………………………..	46

4.2.2.2 Biaya ……………………………………………….	48

4.2.3	Perhitungan Cost Slope ……………………………………	51

4.3 Pembahasan Hasil Secara Keseluruhan ………………………..	52

4.4	Keterbatasan Penelitian …………………………………………	53

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………………	54

5.1	Kesimpulan ……………………………………………………..	54

5.2	Implikasi ………………………………………………………..	54

5.3 Saran…………………………………………………………….	54

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………	56

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Data Administrasi Proyek ………………………………………….	18

Table 	2.2	Data Teknis Proyek ………………………………………………..	18

Table 	4.1	Kuisioner …………………………………………………………..	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Contoh Activity On Arrow (I-J Method) …………...……………	13

Gambar 2.2	Contoh Activity On Node (PDM) ………………………………..	13

Gambar 2.3	Lokasi Pembangunan Gedung BNPB ……………………………	18

Gambar 3.1	Diagram Alir Penulisan ………………………………………..…	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 	Surat Izin Permohonan Penelitian ……………………………….	58

Lampiran 2	Surat Persetujuan Penelitian ……………………………………..	59

Lampiran 3	Struktur Organisasi Proyek Gedung BNPB ……………………..	60

Lampiran 4	Gambar Denah Proyek Gedung BNPB ………………………….	61

Lampiran 5	Kurva S Proyek Gedung BNPB ………………………………….	81

Lampiran 6	Kuisioner …………………………………………………………	82

Lampiran 7	Hasil Kuisioner 1 – 4 …………………………………………….	85

Lampiran 8	Perhitungan Biaya Kuisioner 1 – 4 ………………………………	89

Lampiran 9	Network Diagram Sebelum Fast Track ………………………….	93

Lampiran 10	Network Diagram Fast Track 1 – 4 ……...………………………	94