BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Metode Fast Track dapat digunakan untuk mempercepat waktu pengerjaan proyek pada proyek yang dijadikan studi kasus.

- Dari hasil penelitian ternyata waktu proyek dapat dipercepat 21 hari.

- Penambahan biaya yang diperlukan untuk mempercapat waktu pengerjaan proyek selama 21 hari adalah Rp. 197.400.000,- atau sebesar 3,4% dari upah pekerja sebelum dilakukan Fast Track dengan Cost Slope sebesar Rp. 9.400.000,-.

5.2 Implikasi

Pada hasil penelitian ini memberikan informasi dan dapat diterapkan penggunaan metode Fast Track dalam percepatan waktu pengerjaan proyek yang dimana dalam penelitian ini waktu pengerjaan proyeknya dapat dipercepat selama 21 hari dengan penambahan upah pekerja sebesar Rp. 197.400.000,-

5.3 Saran

- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai mutu dari pengerjaan setiap item pekerjaan yang dilakukan Fast Track.

- Perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari segi biaya secara keseluruhan.

- Perlu dilakukan penelitian untuk proyek yang berbeda atau proyek yang memiliki keunikan dari waktu yang panjang atau metode yang berbeda.